# Rapat Internal 2/10/2021

## Tanggal rapat | waktu 2/10/2021 | 20:00 | Lokasi rapat Zoom

| ### Tipe rapat; Weekly ¦ External (pilih salah satu). ### Fasilitator; Daffa M. Azhar. ### Notulis; Dyandra Paramitha. ### Pencatat waktu; Dyandra Paramitha. | Peserta - Akmal Zaki Asmara - Kirana Zea - Daffa M. Azhar - Dyandra Paramitha |
| --- | --- |

# Topik agenda (update rapat sebelumnya)

Progress yang telah dilakukan:

- Menyelesaikan diagram-diagram untuk SKPL

- Menyelesaikan dokumen

# Topik agenda

- Progress SDLC

- Membahas potential blockers

- Anggaran Dana

## Topik agenda Progress SDLC

| Deliverables | Penanggung Jawab | Tenggat Waktu | Status | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKPL | System Analyst | 30/09/2021 | [Ongoing] | Diagram sudah selesai, mulai membuat class diagram dan penjelasan |
| DPPL | System Analyst | 13/10/2021 | [Belum Dimulai] | Menunggu SKPL selesai |
| Mock up | UI/UX Designer | 07/10/2021 | [Belum Dimulai] | Menunggu SKPL selesai |
| Code | Programmer | 22/11/2021 | [Belum Dimulai] | Menunggu DPPL selesai |
| Testing | QA | 06/12/2021 | [Belum Dimulai] | Menunggu Code selesai |

## Topik agenda Membahas potensial blocker

Diskusi Percakapan

- Cara membuat anggaran dana masih belum tahu

  - Solusi: mencari referensi, mempelajari referensi tugas dari tahun-tahun sebelumnya (apabila ada)

## Topik agenda Anggaran Dana

Diskusi Percakapan

- Membuat dokumen Manajemen Biaya

- Membuat anggaran dana @

  - Azhar: Metode apa saja yang bakal digunakan?

    - Bottom Up

    - Top Down

    - COCOMO

    - EVM

- Penentuan biaya setiap WBS

Tambahan

- Melaksanakan meet bersama Project Sponsor

- Menyelesaikan beberapa hal dan revisi sebelum presentasi

# To Do

| To Do | Penanggung Jawab | Tenggat Waktu |
| --- | --- | --- |
| Membuat anggaran dana | Azhar | 26/09/2021 |
| Mengerjakan Dokumen Manajemen Biaya | Tim | 28/09/2021 |
| Menyelesaikan SKPL | Azhar, Dyandra | - |
| Memulai mockup desain | Zea | - |
| Mengontak project sponsor | Dyandra | 30/09/2021 |

# Dokumentasi

|  |  | 2 Oktober 2021 |
| --- | --- | --- |
| Menyetujui, |  | Ditulis oleh: |
| Akmal Zaki Asmara |  | Dyandra Paramitha (Notulen) |