# Rapat Internal 22/10/2021

## Tanggal rapat | waktu 22/10/2021 | 20:00 | Lokasi rapat Discord

| ### Tipe rapat; Weekly ¦ External (pilih salah satu). ### Fasilitator; Daffa M. Azhar. ### Notulis; Dyandra Paramitha. ### Pencatat waktu; Dyandra Paramitha. | Peserta - Akmal Zaki Asmara - Kirana Zea - Daffa M. Azhar - Dyandra Paramitha |
| --- | --- |

# Topik agenda (update rapat sebelumnya)

Progress yang telah dilakukan:

- Memulai pembuatan DPPL

- Melanjutkan desain mockup

- Melakukan revisi dokumen

# Topik agenda

- Progress SDLC

- Agenda minggu ini

- Dokumen Kualitas

## Topik agenda Progress SDLC

| Deliverables | Penanggung Jawab | Tenggat Waktu | Status | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKPL | System Analyst | 30/09/2021 | [Selesai] | SKPL sudah selesai |
| DPPL | System Analyst | 13/10/2021 | [Ongoing] | DPPL tinggal pengecekan. Isi sudah selesai |
| Mock up | UI/UX Designer | 07/10/2021 | [Ongoing] | Sudah selesai, tinggal cross check dengan DPPL dan SKPL |
| Code | Programmer | 22/11/2021 | [Ongoing] | Memulai |
| Testing | QA | 06/12/2021 | [Belum Dimulai] | Menunggu Code selesai |

## Topik agenda Agenda minggu ini

Diskusi Percakapan

- Melakukan revisi desain mockup dan juga menyelesaikan DPPL

- Mengerjakan Dokumen Kualitas

- Memulai pembuatan backend

## Topik agenda Dokumen Kualitas

Diskusi Percakapan

- Standar yang digunakan?

  - IEEE —> ada file yang sudah ditemukan, nanti bisa diimplementasi dari sana

- Menentukan standar kualitas

- Mencari contoh management review

- Mencatat aktualisasi jadwal

  - Meminta PM 2 untuk melakukan fiksasi jadwal dan kemudian memasukkan aktualisasi jadwal

# To Do

| To Do | Penanggung Jawab | Tenggat Waktu |
| --- | --- | --- |
| Mengerjakan Dokumen Kualitas | Azhar | 26/10/2021 |
| Aktualisasi Jadwal | Zaki | 23/10/2021 |
| Mengecek Kebutuhan Presentasi | Dyandra, Zea | 25/10/2021 |

# Dokumentasi

|  |  | 22 Oktober 2021 |
| --- | --- | --- |
| Menyetujui, |  | Ditulis oleh: |
| Daffa M. Azhar |  | Dyandra Paramitha (Notulen) |