# Rapat Project Sponsor 1

## Tanggal rapat | waktu 8 Oktober 2021  | Lokasi rapat Google Meet

| ### Tipe rapat; Weekly ¦ External (pilih salah satu). ### Fasilitator; Dyandra Paramitha (PM3). ### Notulis; Dyandra Paramitha. ### Pencatat waktu; Dyandra Paramitha. | Peserta - Akmal Zaki Asmara - Kirana Zea - Daffa M. Azhar - Dyandra Paramitha - Yulia Niza (Project Sponsor) - Zakiya Azizah (Project Sponsor) |
| --- | --- |

# Topik agenda (update rapat sebelumnya)

Progress yang telah dilakukan:

- N/A

# Topik agenda

- Menjelaskan mengenai use case dan dokumen yang sudah dibuat kepada Project Sponsor

- Melakukan diskusi mengenai fitur yang diinginkan, dan tentang manajemen RBTC sekarang.

## Topik agenda Topik agenda Menjelaskan mengenai use case dan dokumen yang sudah dibuat kepada Project Sponsor

Diskusi Percakapan

- Deliverables yang ditunjukkan: SKPL

- Dari Project Sponsor, use case dan dokumen yang dibuat sudah memenuhi keiinginan, untuk use case juga sudah memadai apa yang dibutuhkan oleh perpustakaan.

- RBTC belum memiliki sistem informasi secara online, dan untuk penggunaan saat online hanya dengan menggunakan google form request penambahan buku —> sudah ada dalam fungsionalitas yang ingin dibuat

- Diberikan oleh Project Sponsor referensi dari pembuatan sistem perpustakaan ITS

- Yang akan dikerjakan selanjutnya:

  - DPPL dan memulai back end

## Topik agenda Fitur Yang Diinginkan dan Kondisi RBTC sekarang

Diskusi Percakapan

- RBTC belum memiliki sistem informasi secara online, dan untuk penggunaan saat online hanya dengan menggunakan google form request penambahan buku —> sudah ada dalam fungsionalitas yang ingin dibuat

- File buku pada RBTC sudah ada e-booknya, akan tetapi masih dipegang oleh Bu Eva dan tidak memiliki tempat penyimpanan yang permanen dikarenakan ukurannya yang besar, dan untuk mengambil harus mengontak Bu Eva terlebih dahulu

- Diperlukan fitur untuk mengupload berkas yudisium —> prioritas akhir

  - Mbak Zakiyah: Bukan merupakan suatu prioritas

  - Isi dari form yudisium:

    - Nama

    - Poster tugas akhir

    - Artikel POMITS (.doc dan .pdf)

    - Question

    - Video Tugas Akhir

    - Buku TA

    - Presentasi TA

    - NRP

    - Nama

    - Yudisium Tahun Ajaran

    - Semester

    - Link Unggah Video

    - Form bebas bimbingan dan Persetujuan Revisi dari Penguji

  - Fitur untuk melakukan request penambahan buku

    - Kalau dulu hanya lewat google form dan untuk buku akan dikirimkan ke email satu2

# Dokumentasi

|  |  | 8 Oktober 2021 |
| --- | --- | --- |
| Menyetujui, |  | Ditulis oleh: |
| Dyandra Paramitha |  | Dyandra Paramitha (Notulen) |