Tugas 3

# Gantt Chart, WBS, dan

# Kebutuhan Sumber Daya

Kelompok A-07

Muhammad Iqbal Humam	05111840000103

Fandi Wahyu Rusydi		05111840000108

Restu Agung Parama 		05111840000123

- Gantt Chart

- Kebutuhan Sumber Daya

- Membuat Struktur Organisasi

SDM 	: Restu Agung P, M. Iqbal Humam, Fandi Wahyu R

Tools 	: Google Docs

- Mereview Web RDK

SDM 	: Restu Agung P, M. Iqbal Humam, Fandi Wahyu R

Tools	: DIscord & Google Chrome

- Membuat Use Case

SDM 	: Restu Agung P

Tools	: Power Designer

- Membuat CDM & PDM

SDM 	: Restu Agung P

Tools	: Power Designer

- Merancang UI & UX

SDM 	: M. Iqbal Humam, Restu Agung P

Tools	: Adobe XD

- Coding Query

SDM 	: Fandi Wahyu R

Tools	: Power Designer, MySQL, VS Code

- Coding Back End & Front End

SDM : M. Iqbal Humam, Fandi Wahyu R, Restu Agung P

- Membuat Web Service / Hosting

SDM 	: Restu Agung P, M. Iqbal Humam, Fandi Wahyu R

Tools	: Google Chrome, VS Code, 000webhost.com

- testing

SDM 	: Restu Agung P, M. Iqbal Humam, Fandi Wahyu R

Tools	: Google Chrome, VS Code, 000webhost.com

- Membuat User Manual

SDM 	: Restu Agung P

Tools	: Google Docs

3. WBS

WBS Lama

‘

WBS Baru

4. Kamus WBS

| WBS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Level | Kode | Nama | Deskripsi |
| 1 | 1 | Perencanan | Merencanakan seluruh aspek manajemen pada proyek |
|  | 2 | Analisis | Menganalisis kebutuhan dan keinginan client |
|  | 3 | Desain | Membuat rancangan desain dari sistem informasi yang akan dibuat mulai dari diagram sampai dengan user interface dan user experience |
|  | 4 | Implementasi | Membuat web berdasar diagram-diagram yang sudah dirancang |
|  | 5 | Testing | Melakukan uji coba terhadap web RDK sebelum diserahkan ke client |
|  | 6 | Operasi Sistem | Melakukan pencerdasan kepada calon pengguna, khususnya panitia RDK, agar dapat menjalankan web dengan baik |
| 2 | 1.1 | Membuat Timeline | Membuat rancangan manajemen waktu untuk mengerjakan proyek |
|  | 1.2 | Menghitung Biaya | Menghitung biaya yang diperlukan selama proyek berlangsung |
|  | 1.3 | Membuat Struktur Organisasi | Menentukan siapa saja stakeholder yang terlibat pada proyek |
|  | 2.1 | Mereview web RDK | Mereview web lama RDK bersama dengan client |
|  | 2.2 | Benchmark | Melakukan banding dengan sistem informasi serupa |
|  | 2.3 | Menganalisis Kebutuhan Klien | Memilah kebutuhan juga keinginan-keinginan client |
|  | 3.1 | Membuat Use-Case | Membuat use-case sesuai kebutuhan-kebutuhan client |
|  | 3.2 | Membuat CDM & PDM | Merancang tabel-tabel database dan atribut tiap tabel dengan CDM - PDM |
|  | 3.3 | Merancang UI/UX | Merancang tampilan dan antar muka web |
|  | 3.4 | Merancang Query | Merancang query yang akan digunakan |
|  | 4.1 | Melakukan Coding | Melakukan coding untuk membuat web |
|  | 4.2 | Membuat Web Service | Membuat servis web untuk menyimpan web |
|  | 5.1 | Menjalankan Sistem secara lokal | Menjalankan web yang sudah dibuat secara terbatas |
|  | 5.2 | Menjalankan Sistem Secara Online | Melakukan Testing secara online |
|  | 5.3 | Membetulkan error yang terjadi | Membetulkan error yang telah ditemukan |
|  | 6.1 | Melakukan Pelatihan Pengguna | Melakukan pencerdasan terhadap pengguna dalam menggunakan |
| 3 | 2.2.1 | Melakukan Benchmark | Melakukan banding dengan sistem informasi serupa guna mengambil atau bertukar ide |
|  | 2.2.2 | Menganalisis Hasil Benchmark | Memilah hasil benchmark yang bisa diterapkan pada sistem informasi web RDK |
|  | 2.3.1 | Analisis Kebutuhan Fungsional | Menganalisis kebutuhan fungsional dari client yang selanjutnya dijadikan use-case |
|  | 2.3.2 | Analisis Kebutuhan Non-Fungsional | Menganalisis kebutuhan non fungsional dari client yang selanjutnya dijadikan constraint dalam mengerjakan web RDK |
|  | 4.1.1 | Coding Front-end | Membuat coding front-end untuk web |
|  | 4.1.2 | Coding Back-end | Membuat coding back-end untuk web |
|  | 5.1.1 | Unit Testing | Melakukan Tes pada masing-masing unit |
|  | 5.1.2 | Integration Testing | Melakukan interaksi antar unit secara keseluruhan |
|  | 5.2.1 | Active Testing | Melakukan Testing secara online dengan record atau dataset dengan jumlah real |
|  | 5.2.2 | Environment Testing | Melakukan Testing dengan berbagai sistem operasi, browser, dan devices. |
|  | 6.1.1 | Membuat User Manual | Membuat User Manual, semacam buku panduan untuk Client |
|  | 6.1.2 | Melakukan Pelatihan | Memberi pelatihan untuk Client agar paham dengan pengoperasian Web |