# Rapat Internal 08/10/2021

## Tanggal rapat | waktu 8 Oktober 2021 | 20:30 | Lokasi rapat Google Meet

| ### Tipe rapat; Weekly ¦ External (pilih salah satu). ### Fasilitator; Daffa M. Azhar. ### Notulis; Dyandra Paramitha. ### Pencatat waktu; Dyandra Paramitha. | Peserta - Akmal Zaki Asmara - Kirana Zea - Daffa M. Azhar - Dyandra Paramitha |
| --- | --- |

# Topik agenda (update rapat sebelumnya)

Progress yang telah dilakukan:

- SKPL sudah selesai

- Desain Mockup sedang progress

- Melakukan komunikasi dengan client, dan telah disetujui untuk SKPL dengan tambahan fitur yang diinginkan oleh client.

# Topik agenda

- Progress SDLC

- Agenda minggu ini

## Topik agenda Progress SDLC

| Deliverables | Penanggung Jawab | Tenggat Waktu | Status | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKPL | System Analyst | 30/09/2021 | [Selesai] | SKPL sudah selesai, sudah disetujui oleh project sponsor |
| DPPL | System Analyst | 13/10/2021 | [Ongoing] | Mulai membuat mockup dan arsitektur awal |
| Mock up | UI/UX Designer | 07/10/2021 | [Ongoing] | Sudah mulai membuat |
| Code | Programmer | 22/11/2021 | [Belum Dimulai] | Menunggu DPPL selesai |
| Testing | QA | 06/12/2021 | [Belum Dimulai] | Menunggu Code selesai |

## Topik agenda Agenda Minggu Ini

Diskusi Percakapan

- Melanjutkan desain mockup dan juga merevisi SKPL

- Melanjutkan ke DPPL.

- Melakukan komunikasi dengan client dan juga dengan pengurus RBTC yang sebelumnya.

- Mengerjakan dokumen selanjutnya.

- Belum ada potential blockers untuk saat ini

# To Do

| To Do | Penanggung Jawab | Tenggat |
| --- | --- | --- |
| Melanjutkan desain | Zea | 15/10/2021 |
| Merevisi SKPL | Azhar | 10/10/2021 |
| Melanjutkan DPPL | Dyandra | - |

# Dokumentasi

|  |  | 08 Oktober 2021 |
| --- | --- | --- |
| Menyetujui, |  | Ditulis oleh: |
| Daffa M. Azhar (PM2) |  | Dyandra Paramitha (Notulen) |