# Rapat Internal 12/11/2021

## Tanggal rapat | waktu 12/11/2021 | 19:00  | Lokasi rapat Zoom

| ### Tipe rapat; Weekly ¦ External (pilih salah satu). ### Fasilitator; Dyandra Paramitha (PM3). ### Notulis; Dyandra Paramitha. ### Pencatat waktu; Dyandra Paramitha. | Peserta - Akmal Zaki Asmara - Kirana Zea - Daffa M. Azhar - Dyandra Paramitha |
| --- | --- |

# Topik agenda (update rapat sebelumnya)

Progress yang telah dilakukan:

- Dokumen Sumber Daya sudah dikumpulkan hari Senin

- DPPL sudah fix → sebelum presentasi

- Backend sudah selesai

# Topik agenda

- Progress SDLC

- Dokumen Manajemen Komunikasi

- Agenda minggu ini

## Topik agenda Progress SDLC

| Deliverables | Penanggung Jawab | Tenggat Waktu | Status | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKPL | System Analyst | 30/09/2021 | [Selesai] | SKPL sudah selesai |
| DPPL | System Analyst | 13/10/2021 | [Selesai] | DPPL selesai. |
| Mock up | UI/UX Designer | 07/10/2021 | [Selesai] | Mockup selesai. |
| Code | Programmer | 22/11/2021 | [Ongoing] | Backend sudah selesai, sedang front end. |
| Testing | QA | 06/12/2021 | [Belum Dimulai] | Menunggu Code selesai |

## Topik agenda Dokumen Manajemen Komunikasi

Diskusi Percakapan

- Stakeholder projek siapa saja?

  - Project Sponsor

  - Mahasiswa & Dosen

  - Administrator

    - Yang bakal menggunakan sistem kebanyakan adalah administrator sehingga perlu diberitahu perkembangan dari sistem juga dan cara menggunakan.

- Menambahkan cell approval/sign off

  - Materi yang diberikan oleh Manajer Komunikasi kebanyakan perlu dilihat/dipersiapkan oleh manajer lain yang terkait.

- Persetujuan template

## Topik agenda Agenda Minggu Ini

Diskusi Percakapan

- Mengerjakan Dokumen Manajemen Komunikasi

- Menyelesaikan front end

  - Bagi tugas?

  - Masih mau mempelajari ReactJS terlebih dahulu, akan tetapi apabila bisa dibagi maka juga dapat menggunakan Bootstrap (banyak yang sudah tahu)

  - Back end menggunakan API sehingga pada Bootstrap juga menggunakan API (apabila jadi)

- Rapat bersama stakeholder lain?

  - Menjelaskan tentang sistem sekarang

  - Stakeholder yang diwawancara mending dari mahasiswa → banyak menggunakan sistem di kemudian hari juga.

# To Do

| To Do | Penanggung Jawab | Tenggat Waktu |
| --- | --- | --- |
| Mengerjakan Dokumen Manajemen Komunikasi | Dyandra | 15/11/2021 |
| Melakukan Komunikasi dengan Stakeholder | Dyandra (seluruh tim wajib hadir) | 14/11/2021 |
| Front End | Zaki | - |
| Memulai testing | Azhar, Zea | - |

# Dokumentasi

|  |  | 12 November 2021 |
| --- | --- | --- |
| Menyetujui, |  | Ditulis oleh: |
| Dyandra Paramitha (PM3) |  | Dyandra Paramitha (Notulen) |