# Rapat Internal 22/09/2021

## Tanggal rapat | waktu 22/09/2021 | 17:00 | Lokasi rapat Zoom

| ### Tipe rapat; Weekly ¦ External (pilih salah satu). ### Fasilitator; Akmal Zaki Asmara. ### Notulis; Dyandra Paramitha. ### Pencatat waktu; Dyandra Paramitha. | Peserta - Akmal Zaki Asmara - Kirana Zea - Daffa M. Azhar - Dyandra Paramitha |
| --- | --- |

# Topik agenda (update rapat sebelumnya)

Progress yang telah dilakukan:

- Dyandra:

  - Sudah menghubungi Pak Ary mengenai administrasi RBTC

  - Dari RBTC tidak ada pengurus, masih diurus dengan Manajemen. Yang aktif mengurus adalah Mbak Yulia Niza dan Mbak Zakiyah

  - Sudah menghubungi Mbak Zakiyah dan berkenan menjadi Project Sponsor

  - Bagian dokumen sudah selesai

- Azhar:

  - Sudah menghubungi Mbak Yulia Niza, dan berkenan menjadi Project Sponsor

  - Bagian dokumen sudah selesai

- Zea:

  - Bagian dokumen sudah selesai

  - Melakukan review ulang terhadap use case

- Zaki:

  - WBS sudah selesai

  - Dokumen sudah selesai

# Topik agenda

- Progress SDLC

- Membahas potential blockers

## Topik agenda Progress SDLC

| Deliverables | Penanggung Jawab | Tenggat Waktu | Status | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKPL | System Analyst | 30/09/2021 | [Ongoing] | Sudah melakukan pembagian tugas antar System Analyst |
| DPPL | System Analyst | 13/10/2021 | [Belum Dimulai] | Menunggu SKPL selesai |
| Mock up | UI/UX Designer | 07/10/2021 | [Belum Dimulai] | Menunggu SKPL selesai |
| Code | Programmer | 22/11/2021 | [Belum Dimulai] | Menunggu DPPL selesai |
| Testing | QA | 06/12/2021 | [Belum Dimulai] | Menunggu Code selesai |

## Topik agenda Membahas potensial blocker

Diskusi Percakapan

- Project Sponsor yang juga belum tahu sepenuhnya mengenai sistem RBTC yang baru

  - Solusi: Benchmark dengan pengurus tahun lalu (Bu Eva)

  - Merencanakan meet dengan pengurus untuk membahas rencana

# To Do

| To Do | Penanggung Jawab | Tenggat Waktu |
| --- | --- | --- |
| Melakukan revisi ulang/pengecekan dokumen Lingkup | Zaki | 23/09/2021 |
| Melakukan revisi ulang/pengecekan dokumen Analisis | Zaki | 23/09/2021 |

# Dokumentasi

|  |  | 22 September 2021 |
| --- | --- | --- |
| Menyetujui, |  | Ditulis oleh: |
| Akmal Zaki Asmara |  | Dyandra Paramitha (Notulen) |