# Rapat Internal 25/09/2021

## Tanggal rapat | waktu 25-09-2021 | 19:00 | Lokasi rapat Zoom

| ### Tipe rapat; Weekly ¦ External. ### Fasilitator; Akmal Zaki Asmara. ### Notulis; Dyandra Paramitha. ### Pencatat waktu; Dyandra Paramitha. | Peserta - Kirana Zea - Daffa M. Azhar - Akmal Zaki A - Dyandra Paramitha |
| --- | --- |

# Topik agenda (update rapat sebelumnya)

Progress yang telah dilakukan:

- Dokumen Lingkup & Analisis sudah dikumpulkan

# Topik agenda

- Progress SDLC

- Pembagian Tugas Dokumen Perencanaan Waktu

- Menentukan Cara Pemakaian Microsoft Project

- Review ulang WBS

## Topik agenda Progress SDLC

| Deliverables | Penanggung Jawab | Tenggat Waktu | Status | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKPL | System Analyst | 30/09/2021 | [Ongoing] | Sudah mulai membuat activity diagram,sequence diagram |
| DPPL | System Analyst | 13/10/2021 | [Belum Dimulai] | Menunggu SKPL selesai |
| Mock up | UI/UX Designer | 07/10/2021 | [Belum Dimulai] | Menunggu SKPL selesai |
| Code | Programmer | 22/11/2021 | [Belum Dimulai] | Menunggu DPPL selesai |
| Testing | QA | 06/12/2021 | [Belum Dimulai] | Menunggu Code selesai |

## Topik agenda Pembagian Tugas Dokumen Waktu

Diskusi Percakapan

- Yang harus dipersiapkan:

  - Cara menggunakan Microsoft Project

  - Cara membuat Gantt Chart

  - Mengisi isi dokumen terkait

  - Membuat CPM

- Pembagian Dokumen:

  - Zaki (sebagai PM1) : Membuat Gantt Chart dikarenakan paling mengenali isi WBS

  - Isi dokumen terkait → Zea, Azhar, Dyandra

  - Membuat CPM → Dyandra (tunggu Gantt Chart dari Zaki)

Kesimpulan Penutup

- Pembagian tugas dokumen sudah selesai

## Topik agenda Review Ulang WBS

Diskusi Percakapan

- Back End seharusnya sebelum front end

- Ada beberapa aktivitas yang dijalankan bersamaan

- Waktu pelaksanaan proyek: (untuk Gantt Chart)

  - 6 September - 17 Desember (terakhir Semester 5)

# To Do

| Deliverables | Penanggung Jawab | Tenggat Waktu |
| --- | --- | --- |
| Download Microsoft Project | Zaki | 26/09/2021 |
| Mengerjakan Dokumen Perencanaan Waktu | Zaki | 28/09/2021 |
| Memulai tugas diagram SKPL | Azhar, Dyandra | - |
| Melakukan revisi terhadap WBS | Zaki | 26/09/2021 |
| Push File ke Github | Tim | 28/09/2021 |

# Dokumentasi

|  |  | 19 September 2021 |
| --- | --- | --- |
| Menyetujui, |  | Ditulis oleh: |
| Akmal Zaki Asmara (PM) |  | Dyandra Paramitha (Notulen) |