# Rapat Internal 26/11/2021

## Tanggal rapat | waktu (26/11/2021| 19:00)  | Lokasi rapat Google Meet

| ### Tipe rapat; Weekly ¦ External (pilih salah satu). ### Fasilitator; Kirana Zea. ### Notulis; Dyandra Paramitha. ### Pencatat waktu; Dyandra Paramitha. | Peserta - Kirana Zea - Daffa M. Azhar - Akmal Zaki A - Dyandra Paramitha |
| --- | --- |

# Topik agenda (update rapat sebelumnya)

Progress yang telah dilakukan:

- Membuat Dokumen Manajemen Risiko dan

# Topik agenda

- Progress SDLC

- To Do

## Topik agenda Progress SDLC

| Deliverables | Penanggung Jawab | Tenggat Waktu | Status | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKPL | System Analyst | 30/09/2021 | [Selesai] | SKPL sudah selesai |
| DPPL | System Analyst | 13/10/2021 | [Selesai] | DPPL selesai. |
| Mock up | UI/UX Designer | 07/10/2021 | [Selesai] | Mockup selesai. |
| Code | Programmer | 22/11/2021 | [Ongoing] | Sedang mengerjakan front end |
| Testing | QA | 06/12/2021 | [Belum Dimulai] | Menunggu Code selesai |

# To Do

| To Do | Penanggung Jawab | Tenggat Waktu |
| --- | --- | --- |
| Membuat Dokumen Manajemen Perubahan | Kirana Zea | 29/11/2021 |
| Melanjutkan Front End | Akmal Zaki | 6/12/2021 |
| Mempersiapkan Demo Minggu 15 | Dyandra Paramitha, Daffa Azhar | 6/12/2021 |

# Dokumentasi

|  |  | 26 November 2021 |
| --- | --- | --- |
| Menyetujui, |  | Ditulis oleh: |
| Kirana Zea (PM4) |  | Dyandra Paramitha (Notulen) |