# Rapat Internal 29/10/2021

## Tanggal rapat | waktu 29/10/2021 |  18:00  | Lokasi rapat Discord

| ### Tipe rapat; Weekly ¦ External (pilih salah satu). ### Fasilitator; Dyandra Paramitha (PM3). ### Notulis; Dyandra Paramitha. ### Pencatat waktu; Dyandra Paramitha. | Peserta - Akmal Zaki Asmara - Kirana Zea - Daffa M. Azhar - Dyandra Paramitha |
| --- | --- |

# Topik agenda (update rapat sebelumnya)

Progress yang telah dilakukan:

- Dyandra:

  - Selesai menyelesaikan Dokumen Perancangan Perangkat Lunak

  - Drafting Dokumen Manajemen Sumber Daya

- Azhar:

  - Selesai melakukan revisi Dokumen SKPL

- Zea:

  - Mockup sudah selesai, sudah diserahkan ke System Analyst.

  - Apakah ada revisi?

    - Dyandra: Sudah pas

    - Azhar: Sudah pas

    - Zaki: Sudah pas

- Zaki:

  - Melakukan progress backend dari website

# Topik agenda

- Progress SDLC

- Agenda minggu ini

- Persiapan Presentasi

## Topik agenda Progress SDLC

| Deliverables | Penanggung Jawab | Tenggat Waktu | Status | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKPL | System Analyst | 30/09/2021 | [Selesai] | SKPL sudah selesai |
| DPPL | System Analyst | 13/10/2021 | [Selesai] | DPPL tinggal pengecekan. Isi sudah selesai |
| Mock up | UI/UX Designer | 07/10/2021 | [Selesai] | Sudah selesai, tinggal cross check dengan DPPL dan SKPL |
| Code | Programmer | 22/11/2021 | [Ongoing] | Memulai |
| Testing | QA | 06/12/2021 | [Belum Dimulai] | Menunggu Code selesai |

## Topik agenda Agenda minggu ini

Diskusi Percakapan

- Mengerjakan Dokumen Perencanaan Sumber Daya

- Melanjutkan SDLC

  - System Analyst: Melakukan review ulang DPPL

  - Programmer: Melakukan progress backend dari website\

- Persiapan presentasi

- Menyelesaikan Backend

- Potential Blockers:

  - Belum paham cara penggunaan Reactjs

    - Minggu ini digunakan untuk belajar untuk cara implementasi ReactJS pada front end

    - Worst case pake bootstrap saja

# To Do

| To Do | Penanggung Jawab | Tenggat Waktu |
| --- | --- | --- |
| Menyelesaikan Dokumen Manajemen Sumber Daya | Dyandra | 1/11/2021 |
| Fiksasi DPPL | Azhar, Dyandra | 31/10/2021 |
| Persiapan Presentasi | Zea | 1/11/2021 |
| Migrasi Database | Zaki | 1/11/2021 |

# Dokumentasi

|  |  | 29 Oktober 2021 |
| --- | --- | --- |
| Menyetujui, |  | Ditulis oleh: |
| Dyandra Paramitha (PM3) |  | Dyandra Paramitha (Notulen) |